P_Dev-426

Groupe 1 – GRP2D

Lausanne, Vennes

32 périodes

Bertrand Sahli

Table des matières

1	Spécifications	2

1.1	Titre	3

1.2	Description	3

2	Objectifs du Projet / Vision Produit	3

3	Réalisation	3

3.1	Maquettes	3

3.2	Frontend	4

3.3	Backend	6

4	Conclusion	7

4.1	Bilan de la planification	7

4.2	Bilan personnel	8

5	Annexes	10

# Spécifications

## Titre

P_dev-426 - site UNESCO

## Description

Dans le cadre du projet du module 426, notre équipe a développé un site web interactif dédié aux sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’utilisateur peut y visualiser les sites sur une carte, consulter une liste détaillée et indiquer ceux qu’il a visités via un compte personnel.

Le projet a été mené selon la méthodologie Scrum, avec un travail collaboratif structuré en sprints et une gestion via GitHub Projects. L’accent a été mis sur la qualité du code et l’ergonomie. Ce travail nous a permis de mettre en pratique nos compétences techniques dans un cadre professionnel simulé.

# Objectifs du Projet / Vision Produit

- Explorer les sites UNESCO sur une carte interactive

- Consulter une liste de tous les sites avec détails

- Se connecter, créer un profil utilisateur

- Marquer les sites visités, ajouter des favoris

- Partager des expériences (via un forum ou autres mécanismes communautaires)

- Une expérience responsive, fluide, ergonomique et moderne

# Réalisation

## Maquettes

Logiciel utilisé : Figma

Lien : Voici les maquettes

Description :

Toute l’équipe travaillait sur Figma pour créer la maquette du site. Les pages étaient partagées entre les membres, et chacun savait exactement sur quelle page il devait travailler. Chacun avançait de son côté, tout en suivant la même idée générale du projet.

Après avoir commencé les premières pages, l’équipe a décidé de mettre en place un thème commun. Une palette de couleurs a été choisie ensemble pour que tout le site ait le même style visuel. Cela permettait d’avoir un rendu plus propre et plus cohérent, autant dans les couleurs que dans la mise en page.

Premier Sprint Review :

Lors de la première revue de sprint, la cliente a pu voir ce qui avait déjà été fait. Elle a donné son avis sur différents points comme les couleurs, les fonctionnalités, l’organisation des éléments sur les pages et l’aspect général du site.

Site des changements à apporter :  Sprint Review 1.pdf

Après cette discussion avec la cliente, l’équipe a noté tous les changements à faire. Ensuite, chacun s’est mis à jour le projet pour corriger ce qui avait été demandé. Une fois ces modifications terminées, l’équipe s’est divisée en deux groupes pour mieux avancer dans le développement.

Il y avait désormais

- Une équipe backend, qui s’occupait de la partie technique (comme les données, les connexions, etc.) ;

- Une équipe frontend, qui s’occupait de ce que les utilisateurs allaient voir à l’écran.

À ce moment-là, la maquette sur Figma était presque finie. Il restait seulement deux ou trois détails à corriger pour qu’elle soit complètement terminée et prête à être utilisée pour le reste du projet.

## Frontend

Le développement du frontend a constitué une étape essentielle du projet, puisqu’il représente l’interface directe entre l’utilisateur et l’application. L’objectif principal était de concevoir une expérience utilisateur fluide, intuitive et visuellement cohérente, tout en garantissant la réactivité et la compatibilité multiplateforme grâce à une architecture moderne et modulable.

Choix technologiques

Après une discussion au sein de l’équipe et en cohérence avec les compétences de chacun, nous avons opté pour les technologies suivantes :

- HTML / CSS : pour la structure et la mise en page des composants, en s’appuyant sur Flexbox et Grid pour un layout responsive.

- Vue.js (framework JavaScript) : utilisé pour certaines pages nécessitant une réactivité dynamique (par exemple : carte interactive, profil utilisateur avec graphique, etc.). Vue a permis de faciliter la gestion des composants, des états locaux, et l’affichage conditionnel.

- JavaScript natif : pour les interactions simples ne nécessitant pas un framework complet.

- CSS : pour certains styles complexes, facilitant la maintenance et la réutilisabilité du code CSS.

Ce choix a permis de maintenir une courbe d’apprentissage maîtrisée tout en respectant les exigences fonctionnelles du projet.

Organisation des pages

Le frontend du site se compose de plusieurs pages principales, chacune correspondant à une fonctionnalité spécifique de l'application.

- La page de login permet à l’utilisateur de se connecter via un formulaire simple.

- La page d’inscription offre la création de compte avec validation de base.

- La page d’accueil affiche une carte interactive des sites UNESCO avec une barre de recherche intégrée.

- La page de profil utilisateur regroupe les sites visités, les favoris, un historique et deux graphiques d’activité.

- La page des informations personnelles permet de modifier les données de profil (nom, prénom, email).

- La page de sécurité donne accès aux paramètres comme le mot de passe et l’activation de la double authentification.

- La page de vérification 2FA, ajoutée en cours de projet, permet de confirmer l’identité de l’utilisateur via un code.

- La page de forum, encore en développement, avait pour but de proposer un espace communautaire pour échanger sur les sites visités.

Méthodologie et collaboration

- Chaque membre de l’équipe frontend s’est vu attribuer des pages spécifiques à développer en fonction de ses compétences.

- Des points de synchronisation réguliers ont permis d’assurer la cohérence des composants, des noms de classes CSS, et de la structure HTML.

- La palette de couleurs, les polices, et le style général ont été uniformisés dès la finalisation des maquettes sur Figma, garantissant une cohérence visuelle sur tout le site.

- Le code HTML et CSS a été organisé selon des conventions claires pour permettre une lisibilité et une maintenabilité optimale.

- Des composants réutilisables ont été créés (ex : carte de site UNESCO, boutons personnalisés, champs de formulaire), facilitant le travail collectif.

Limitations et points à améliorer

- Le contenu de nombreuses pages a été écrit de manière statique dans un premier temps, en attendant que les routes du backend soient prêtes. Cela a permis d’avancer parallèlement, mais implique un travail d'intégration finale à prévoir.

- La page de forum a été entamée mais non terminée, l’équipe ayant priorisé les fonctionnalités essentielles.

Conclusion

Le frontend a été pensé pour offrir une navigation claire et moderne, tout en respectant les contraintes techniques et de temps du module. L’approche modulaire et la répartition des tâches ont favorisé une bonne dynamique d’équipe et un respect des délais. Les fondations posées sont solides et prêtes pour l’intégration complète avec le backend, ouvrant la voie à un site interactif et complet.

## Backend

Le développement backend a été pris en charge par une partie de l’équipe après la première revue de sprint, afin de mieux répartir les responsabilités et d’accélérer la progression du projet. Cette partie a été conçue pour fournir une base solide aux fonctionnalités du site, notamment la gestion des utilisateurs, des sites UNESCO et des actions liées aux favoris, visites ou à la sécurité.

Technologies utilisées

Le backend repose sur les technologies suivantes :

- Node.js : pour le runtime JavaScript côté serveur

- Express.js : framework minimaliste utilisé pour créer les routes de l’API

- MySQL (via Sequelize) pour faire la connexion et la communication avec la base de données

- JWT (JSON Web Token) : pour l’authentification sécurisée des utilisateurs

- BCrypt : pour le hachage des mots de passe

- Dotenv : pour la gestion des variables d’environnement

- Maplibre: pour la carte

Fonctionnalités principales

Le backend expose une API REST consommée par le frontend. Voici les principales fonctionnalités mises en place :

- Inscription / Connexion : gestion des comptes utilisateurs avec vérification par mot de passe sécurisé et émission de jeton JWT à la connexion.

- Gestion des utilisateurs : mise à jour des données personnelles, mot de passe, sécurité (2FA).

- Affichage des sites UNESCO : récupération de la liste complète des sites et détails d’un site donné.

- Favoris et visites : marquer un site comme visité ou favori, consulter l’historique personnel.

- Forum (optionnel / partiellement implémenté) : création et affichage de messages, non prioritaire dans ce sprint.

Sécurité

La sécurité de l’application a été pensée dès le début avec plusieurs mesures :

- Toutes les routes sensibles sont protégées par middleware JWT.

- Les mots de passe sont hachés avec Bcrypt avant d’être stockés.

- La vérification en deux étapes (2FA) a été ajoutée pour renforcer la protection des comptes.

- Toutes les clés sensibles ont été placées dans un fichier .env afin d’assurer la sécurité des informations.

Communication frontend-backend

Le frontend communique avec le backend via requêtes HTTP en fetch. L’échange de données se fait en format JSON.

Toutes les routes ont été testées avec Insomnia avant d’être intégrées dans le frontend.

## Remarques

Nous n'avons pas pu terminer la fonctionnalité wishlist en raison d’un manque de temps et de certains problèmes techniques rencontrés dans le code.

# Conclusion

## Bilan de la planification

Pour organiser notre travail, on a utilisé GitHub Projects avec le modèle Kanban, qui nous a permis de suivre l’avancement du projet avec des colonnes simples : À faire, En cours, Terminé. Le projet était divisé en 4 sprints, ce qui nous a aidés à structurer les étapes et à garder une bonne visibilité sur ce qu’il restait à faire.

C’est Samuel Sallaku qui a créé le tableau GitHub Project et mis en place la base de départ. Ensuite, chacun a créé ses propres tâches et user stories en fonction de ce qu’il devait développer, que ce soit sur le frontend ou le backend.

Les 4 sprints

- Sprint 1 (17 janvier – 7 février)

On a démarré le projet avec la création des maquettes sur Figma, le choix des technologies, la répartition des rôles, et les premiers tests de structure en HTML/CSS. C’était surtout une phase de mise en place.

- Sprint 2 (8 février – 14 mars)

On a continué avec la finalisation des maquettes, le début du développement du frontend, et les premières bases du backend (routes, base de données, etc.).

- Sprint 3 (15 mars – 28 avril)

L’équipe s’est répartie en deux groupes (frontend/backend). On a bien avancé sur les pages principales, la carte interactive, la partie connexion et les fonctionnalités liées aux utilisateurs.

- Sprint 4 (29 avril – 26 mai)

Dernier sprint : on a corrigé des bugs, intégré le frontend avec le backend, ajouté la 2FA, et terminé tout ce qu’on avait priorisé. On a laissé le forum de côté pour se concentrer sur les parties les plus importantes.

Ce qui a bien fonctionné

- Le découpage par sprint nous a aidés à rester organisés.

- Chacun savait ce qu’il avait à faire grâce aux tâches sur GitHub.

- On a bien travaillé en autonomie tout en gardant une cohérence d’ensemble.

À améliorer

- On aurait pu mieux anticiper les moments d’intégration entre le frontend et le backend.

- Certaines tâches ont pris plus de temps que prévu à cause de dépendances entre les routes et les pages.

## Bilan personnel

Gonzalo Herrera : J’ai principalement travaillé sur le frontend du projet, en créant plusieurs pages du site et en assurant un design cohérent avec les maquettes. J’ai aussi aidé ponctuellement sur le backend, notamment pour tester les routes API ou corriger quelques bugs. Ce projet m’a permis de mieux comprendre le travail en équipe, d’utiliser Vue.js de manière concrète, et de voir comment le frontend et le backend s’intègrent ensemble. Si c’était à refaire, je communiquerais encore plus avec l’équipe backend pour éviter certaines pertes de temps. J’ai beaucoup appris, autant sur le plan technique que sur la gestion de projet.

Evan Sottile : J’ai participé activement au frontend et au backend, en plus de travailler sur les maquettes avec l’équipe. J’ai pu toucher à toutes les parties du projet, ce qui m’a permis de mieux comprendre l’ensemble du fonctionnement d’un site web, du design jusqu’au traitement des données. Ce projet m’a aussi appris à mieux organiser mon travail et à collaborer efficacement avec les autres membres du groupe.

Diego Teixera : Je me suis occupé du frontend et j’ai aussi donné un coup de main sur le backend lorsque c’était nécessaire. J’ai également contribué à la création des maquettes sur Figma. Ce projet m’a permis de progresser en HTML, CSS et Vue.js, mais aussi de mieux comprendre comment le backend communique avec le frontend. Travailler en équipe m’a aussi aidé à structurer mon travail plus clairement.

Samuel Sallaku : J’ai principalement travaillé sur le backend, la base de données et la mise en place de la vérification 2FA. Ce projet m’a permis de renforcer mes compétences techniques, notamment en Node.js, en sécurisation des routes API et en structuration d’une base de données. J’ai aussi appris à travailler avec une logique d’authentification plus poussée grâce à la double vérification.

Bastien Segalen : Je me suis concentré sur la carte 3D, le backend et la base de données. L’intégration d’une carte interactive a été un vrai défi technique que j’ai apprécié relever. J’ai aussi travaillé sur l’enregistrement et la gestion des données liées aux sites, comme par exemple les favoris ou l’historique. Ce projet m’a permis de développer mes compétences en programmation serveur et en visualisation de données.

Thomas Moreira :  J’ai travaillé principalement sur le frontend, en particulier le design CSS, ainsi que sur les maquettes avec l’équipe. J’ai pu améliorer mes compétences en design d’interface et apprendre à rendre un site à la fois esthétique et fonctionnel. Travailler sur la cohérence visuelle entre les pages m’a permis de mieux comprendre l’importance de l’ergonomie dans un projet web.

Mathieu Bamert : Je me suis principalement occupé du backend et de la base de données. J’ai travaillé sur les routes API, la gestion des utilisateurs et la structure des données. Ce projet m’a aidé à renforcer mes bases en Node.js, Express et MySQL. J’ai aussi appris à mieux organiser le code côté serveur et à collaborer avec l’équipe frontend pour assurer une bonne intégration.

Romain Schertenleib :  J’ai participé au frontend, au backend et à la réalisation des maquettes. Comme pour Gonzalo et Thomas, je me suis concentré sur l’apparence du site, le CSS et l’intégration des maquettes dans le code. J’ai aussi aidé à mettre en place certaines fonctionnalités côté serveur. Ce projet m’a permis de mieux comprendre comment relier le design aux données, et de travailler efficacement avec toute l’équipe.

# Annexes

Données UNESCO et cartes

- UNESCO – Liste des sites
 Référence officielle des sites du patrimoine mondial.

- UNESCO – Carte interactive
 Carte officielle pour visualiser les sites.

- UNESCO API (non officielle)
 API open-source pour exploiter les données UNESCO.

- MapTiler
 Tuiles cartographiques personnalisables.

- MapLibre
 Librairie JavaScript pour créer des cartes interactives.

Cartographie web

- Leaflet.js
 Bibliothèque JavaScript légère pour les cartes.

- Leaflet – Quick Start
 Guide de démarrage pour intégrer une carte.

Frontend

- Vue.js
 Framework JavaScript utilisé dans notre projet.

- Vue.js – Guide MDN
 Tutoriel simple pour débuter avec Vue.

- Vuetify
 Composants UI pour Vue.js.

Backend

- Express.js
 Framework backend utilisé pour notre API.

- Express – Guide MDN
 Introduction à Express sur MDN.

- Express – GeeksForGeeks
 Tutoriels pratiques pour Express.

- Mongoose – FreeCodeCamp
 Guide d’introduction à Mongoose pour MongoDB.

Outils d’assistance

- ChatGPT
 Assistant IA pour l’aide à la rédaction et au code.

- GitHub Copilot
 Générateur de code intégré pour VS Code.